Replanteamiento Semanas 3 y 4 - Proyecto Final BD Avanzadas

El enfoque cambia de alta disponibilidad hacia integración, migración y operación cloud. La semana 3 se dedica a diseño y pruebas controladas de migración.

La semana 4 se dedica a la ejecución de la migración y puesta en producción en la nube.

SEMANA 3: Estrategia de migración, ETL y analítica

Objetivo

Diseñar la estrategia de migración, validar herramientas, completar el ETL entre PostgreSQL, MongoDB y SQL Server, y construir dashboards utilizando datos locales antes de migrar.

Actividades obligatorias

- Definir la estrategia de migración.

- Definir arquitectura cloud destino (Azure, AWS, GCP o MongoDB Atlas).

- Seleccionar herramientas de migración y justificar su elección.

- Crear inventario de objetos a migrar: tablas, colecciones, vistas, procedimientos, índices.

- Diseñar plan de migración con riesgos y plan de reversión.

- Realizar una migración piloto de un subconjunto de datos (5%-10%).

- Completar ETL PostgreSQL + MongoDB -> SQL Server para que sea ejecutable con la migración en la nube y no on-premise.

- Implementar carga incremental y bitácora de ejecución.

- Validar calidad de datos antes y después del ETL.

- Construir dashboard inicial con datos on-premise.

- Documentar el tema de investigación e implementar un prototipo funcional.

Distribución sugerida del equipo

- Integrante 1: Estrategia y herramientas de migración.

- Integrante 2: ETL e integración de datos.

- Integrante 3: Dashboard y métricas de negocio.

- Integrante 4: Investigación, pruebas y documentación.

ETL Definitivo

La integración debe consolidar información proveniente de PostgreSQL y MongoDB para consumo analítico en SQL Server.

- Extracción incremental.

- Control de cambios.

- Transformación de formatos.

- Manejo de errores.

- Carga de hechos y dimensiones.

- Bitácora de ejecución.

- Validación de resultados.

Dashboard y Analítica

Cada grupo debe construir indicadores relacionados con su escenario.

- Telemedicina: citas, diagnósticos, ocupación médica.

- Comercio electrónico: ventas, clientes, carritos abandonados.

- Transporte: puntualidad, demanda y recorridos.

- Universidad: matrícula, aprobación y deserción.

- Emergencias: incidentes y tiempos de atención.

- Logística: entregas, rutas y costos.

- Finanzas: créditos, pagos y morosidad.

- Turismo: ocupación y preferencias.

- Agricultura: productividad, alertas y sensores.

Pruebas Obligatorias

- Validación post migración.

- Comparación de cantidades entre origen y destino.

- Prueba de carga incremental.

- Validación de dashboard.

- Prueba de recuperación ante error de ETL.

- Demostración de la tecnología investigada.

Entregables Semana 3

- Documento de estrategia de migración.

- Matriz de herramientas seleccionadas y justificación.

- Prueba piloto de migración con evidencias.

- ETL completo funcionando entre PostgreSQL, MongoDB y SQL Server.

- Registro de calidad de datos.

- Dashboard funcional con datos locales.

- Avance implementado del tema de investigación.

- Diagrama de arquitectura cloud objetivo.

SEMANA 4: Migración definitiva y operación cloud

Objetivo

Ejecutar la migración, desplegar la solución en la nube, conectar ETL y dashboards a las nuevas bases de datos y realizar la demostración final.

Actividades obligatorias

- Ejecutar migración completa o híbrida hacia la nube.

- Validar integridad de datos entre origen y destino.

- Dejar operativas las bases de datos cloud.

- Actualizar ETL para conectarse a las bases migradas.

- Ejecutar carga incremental utilizando la infraestructura cloud.

- Actualizar dashboards para consumir datos desde la nube.

- Implementar completamente el tema de investigación.

- Realizar pruebas funcionales, rendimiento y recuperación.

- Comparar ambiente local versus cloud.

- Preparar presentación ejecutiva y demostración final.

Actividades por tema de investigación

- CDC: capturar cambios y sincronizarlos con el destino cloud.

- Kafka: flujo de eventos entre una fuente y el sistema analítico.

- Data Lake: almacenar datos crudos y documentar el flujo.

- Docker: contenerizar componentes principales.

- Data Vault: implementar Hub, Link o Satellite de ejemplo.

- GeoJSON: consultas o visualización geoespacial.

- TimescaleDB/InfluxDB: almacenar y consultar series temporales.

- Machine Learning: modelo simple utilizando datos integrados.

- Observabilidad: monitoreo de ETL o bases de datos.

Entregables finales Semana 4

- Solución ejecutándose en la nube.

- Bases de datos migradas y verificadas.

- ETL operativo apuntando a la nube.

- Dashboard conectado a datos cloud.

- Documento de validación post-migración.

- Evidencia del tema de investigación implementado.

- Manual técnico y manual de usuario.

- Repositorio final.

- Video de demostración.

- Presentación final.